儿童学习成长系统 V2.0
研发进场冻结基线 V1.3.1

版本日期：2026-09-28

文档状态：唯一研发基线（V1.3及更早版本均被本版取代）

# 1. 基线目的与适用范围

本文件用于冻结MVP研发进场前仍可能导致实现分叉的关键口径。研发从本版起不再从历史方案文档反推数据库、接口、错误码、Mastery算法或DeepTutor扩展方式。

本版延续已关闭的两项非阻塞灰灯：GRAY-01 learning_plan/FK一致性、GRAY-02 历史文档归档；唯一架构红灯仍为 GATE-R0-SPI。新增 GATE-XLSX-CACHE 作为研发资产预提交硬门：不阻塞业务研发，但阻塞任何更新后的 Backlog XLSX 提交/发布。

# 2. SSOT（Single Source of Truth）冻结

| 领域 | 唯一真相源 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 数据库实体/字段/约束 | 01_schema_postgresql_v1.3.1.sql | snake_case为唯一实现命名；领域文档中的PascalCase仅作概念展示 |
| HTTP/API契约与错误返回 | 02_openapi_v1.3.1.yaml | 请求、响应、系统错误码以OpenAPI为准 |
| Gate与冻结算法 | 本冻结基线 + ADR-0001 | Core Patch、Mastery、错误码分层、变更控制以冻结基线/ADR为准 |
| 排期/Story | 05_Sprint_Backlog_v1.3.1.xlsx | Summary从Backlog明细用公式自动汇总，禁止手工改数 |
| 历史方案DOCX | HISTORICAL_DOCS_SUPERSEDED_V1.3.1.md | 全部为Superseded/背景参考，不得作为实现依据 |
| Backlog缓存一致性校验 | 06_validate_backlog_summary_cache.py | 提交/发布前独立复算Backlog并核对Summary缓存值；退出码必须为0 |

# 3. Gate状态总表

| Gate | 状态 | 阻塞范围 | 本版结论 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATE-R0-SPI | RED / HARD | E3 Agent Integration | 待Spike实证；Core Patch=0目前是架构目标 | E0-01 + E0-01A完成并形成ADR结论 |
| P0-MASTERY | GREEN / FROZEN | E2-03 | 权重、证据来源、窗口、最小证据量已冻结 | 规则回放测试纳入E8-01 |
| P0-ERROR-CODE | GREEN / FROZEN | API/Agent | 系统错误码与教育诊断码已分层 | OpenAPI集成测试无漂移码 |
| GRAY-01 learning_plan | CLOSED | 不阻塞 | DDL已补表并建立同child复合FK | 迁移测试验证约束存在 |
| GRAY-02 历史文档 | CLOSED | 不阻塞 | 已由归档清单正式宣布Superseded | 新研发仅使用V1.3.1 SSOT |
| GATE-XLSX-CACHE | HARD / PRE-COMMIT | Backlog XLSX提交/发布 | Summary公式缓存必须与Backlog明细独立复算结果一致；V1.3.1附带校验脚本 | 任何明细修改后先重算并刷新<x:v>；CI/Pre-commit校验通过 |

# 4. GATE-R0-SPI：DeepTutor外部扩展技术Spike

架构目标仍为 DeepTutor Core Patch = 0，但在Spike通过之前不得把它表述为已验证事实。DeepTutor当前公开架构具备Tool/Capability Registry，且官方插件平台提案明确提及Python entry-point外部加载；但外部Tool+Capability组合、跨入口运行与失败隔离仍须在本项目环境中实证。

E0-01必须验证：

扩展代码位于DeepTutor仓库之外，以独立Python package存在；

wheel与editable install均可安装；

DeepTutor启动后能发现外部Tool；

能发现外部Capability；

Capability可调用外部Tool；

项目实际需要的CLI/API/WebSocket入口至少验证生产所需入口；

重启后仍可发现；卸载后干净消失；

坏插件初始化失败不会拖垮DeepTutor整体；

固定DeepTutor基线tag/commit后，git diff确认Core源码修改=0；

输出PASS/PARTIAL/FAIL与ADR。

决策分支：PASS→Core Patch=0升级为硬约束；PARTIAL→优先Tool/MCP/Adapter，不为Capability强改Core；FAIL→E3暂停并重新做架构ADR。

# 5. P0：Mastery四维口径与证据映射

四维权重固定，不允许不同文档或服务自行调整：

MasteryScore = 0.35×Correctness + 0.25×Independence + 0.20×Stability + 0.20×Transfer

四维取值统一为0~1；缺任一升级所需维度时，不得对剩余维度重新归一化。

## 5.1 Correctness

来源：有效原子evidence（attempt_standard / attempt_transfer / retention_check）。

L2→L3评估窗口：最近8条有效可评分原子证据，覆盖>=3个resource_version、>=2个learning_session。

计算：correct=true→1.0，false→0.0；窗口内算术平均。原子evidence保留task_instance_id / attempt_id。

## 5.2 Independence

来源：与Correctness同一批原子evidence，读取Attempt.max_hint_level。

映射：Hint 0/1/2/3/4 → 1.00/0.75/0.50/0.25/0.00；窗口内算术平均。

## 5.3 Stability

仅允许MasteryService派生并写入stability_window，Agent/客户端不得直接写。

窗口：最近5条attempt_standard/retention_check；覆盖>=3个resource_version、>=2个session。

每条source_quality = correctness × independence；Stability = mean(source_quality)。

派生evidence必须保存source_evidence_ids与rule_version。

## 5.4 Transfer

仅允许MasteryService派生并写入transfer_window。

窗口：至少2条attempt_transfer，覆盖>=2个context_family、>=2个session；评估取最近最多4条。

每条source_quality = correctness × independence；Transfer = mean(source_quality)。

派生evidence必须保存source_evidence_ids、context_family与rule_version。

## 5.5 升级Gate（MVP默认冻结）

L0→L1：首次有效教学/诊断证据完成，不使用四维MasteryScore。

L1→L2：可在Hint≤2的支持下稳定完成，按能力节点规则判定，不要求Transfer维度。

L2→L3：四维证据Gate全部满足；MasteryScore≥0.80；C≥0.80；I≥0.75；S≥0.75；T≥0.60。

L3→L4：Transfer≥0.80，至少3条transfer evidence、覆盖>=3个context_family，并满足能力节点解释/迁移规则。

任何单次失败不得直接降级；降级只能进入review_required后基于后续验证证据执行。

# 6. P0：learning_plan与Session关系

GRAY-01在V1.3关闭，V1.3.1延续。DDL已正式定义learning_plan，并通过复合外键保证learning_session不能引用其他child的plan。

冻结关系：child → learning_plan → learning_session → task_instance → attempt。

learning_session.plan_id允许为空，用于诊断/临时会话；非空时必须与session.child_id匹配。OpenAPI的Session创建接口同步支持plan_id；未传plan_id时由Curriculum Engine选择或创建active plan。

# 7. P0：错误码命名空间

系统错误与教育诊断是两个不同命名空间，禁止混用。

| 命名空间 | 用途 | 冻结码 |
| --- | --- | --- |
| 系统/API错误 | HTTP 4xx/5xx error.code | LE-4001, LE-4091, LE-4221, LE-4291, LE-5001, AG-5031 |
| 教育诊断 | HTTP 2xx业务载荷 diagnosis.code | E01~E07 |

DeepTutor不可用唯一使用AG-5031；LE-004等历史漂移码全部废止。

# 8. 历史文档归档与作废

GRAY-02在V1.3关闭。HISTORICAL_DOCS_SUPERSEDED_V1.3.1.md中列示的历史DOCX/XLSX/ZIP均只作为设计演进记录。

任何人不得从历史文档中的Child / Ability_State / Learner Model等命名反推数据库或API实现。历史文档若与V1.3.1冻结资产冲突，直接以V1.3.1 SSOT为准。

# 9. Backlog汇总规则

V1.3.1起，Summary的Story数、Story Point、P0/P1/P2继续由公式从Backlog明细自动计算，禁止人工维护汇总数字。Gate Status单独位于H:J区，不参与Epic工作量汇总。由于XLSX公式单元格同时保存缓存值 <x:v>，部分Python读取链路不会执行公式而只读取缓存，因此任何Backlog明细修改后必须使用具备公式计算能力的引擎（Excel、LibreOffice、artifact_tool等）重算并刷新缓存后再提交。CI/Pre-commit必须从Backlog明细独立复算Epic汇总，并与Summary缓存值逐项比对；缓存为空或不一致均视为Gate失败。仅写入公式/明细但不执行计算的Python库保存结果不得直接作为发布件。

# 9.1 GATE-XLSX-CACHE执行要求

提交/发布05_Sprint_Backlog_v1.3.1.xlsx前，必须完成：①公式计算引擎重算；②缓存<x:v>刷新；③运行 python 06_validate_backlog_summary_cache.py 05_Sprint_Backlog_v1.3.1.xlsx；④退出码必须为0。若使用不执行Excel公式的Python库修改明细，该保存动作只能作为中间步骤，不能直接作为最终发布件。

# 10. 变更控制

冻结后任何涉及数据库命名、Mastery权重/证据Gate、错误码、DeepTutor Core Patch策略、能力等级含义、Backlog公式汇总/缓存一致性规则的修改，必须通过RFC/ADR或受控变更，并同步修改对应SSOT文件与Backlog。仅修改聊天结论或单份Word视为无效变更。

# 11. 进场签署项

| 角色 | 确认项 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | GATE-R0-SPI Spike方案与基线commit | 待填写 | 待签署 |
| Backend/DBA | DDL V1.3.1 + learning_plan复合FK | 待填写 | 待签署 |
| AI Engineer | 外部Tool/Capability Spike | 待填写 | 待签署 |
| Education Lead | Mastery证据Gate与错误诊断口径 | 待填写 | 待签署 |
| Product/PM | 历史文档Superseded与SSOT | 待填写 | 待签署 |
| QA | Gate与规则回放测试计划 | 待填写 | 待签署 |
| DevOps/PMO | Backlog XLSX缓存重算与CI一致性Gate | 待填写 | 待签署 |