IQC SKILL

# 题库质量控制 Skill
建设方案与实施计划

Item Quality Control Skill｜V1.0｜2026-10-17

面向儿童学习成长系统的全量、可追溯、可自动执行的题库质量控制能力。

| 决策项 | 正式口径 |
| --- | --- |
| 名称 | 题库质量控制 Skill（IQC Skill）；不以“锐评 Skill”作为正式项目名称。 |
| 建设方式 | 扩展现有 GitHub 评审 Skill，不另建平行平台。 |
| 覆盖范围 | 动态扫描系统内所有题目与版本；当前225题只是基线，不是上限。 |
| 人工参与 | 不要求双人 Gold 才能启动；机器先扫描，人工只处理高风险语义与争议。 |
| 安全边界 | 默认只读；生成问题、修订候选和PR建议；禁止自动改库或自动发布。 |

核心原则：题目质量以“学习目标—合法操作—答案/过程—反馈—学习证据”的闭环为准，不以AI自评或最终答案正确率代替教学有效性。

# 1. 目标与非目标

## 1.1 目标

对全部题目持续扫描：Published、Draft、QA Staged、Superseded、Archived及历史版本均可纳入审计，按真实数据源动态发现，不写死225。

检查六列任务契约：学习目标、合法操作与结果、典型错误、提示原则、独立预期结果、验证依据。

分别检查数学答案、V1/V2 Schema、Response Contract、Renderer操作、Judge、Evidence/Mastery、四级Hint、能力标签、版本链与可访问性。

每个问题输出稳定问题码、严重级别、RVID、证据路径、修复建议、回归要求和状态。

接入GitHub PR增量扫描、定时全量扫描和手动全量命令。

## 1.2 非目标

不重写Renderer、Judge、Mastery、自适应选题或教育规则；IQC只验证它们之间是否一致。

不把LLM输出、产品Judge结果或DB答案字段单独当作独立正确性证明。

不要求全量人工签字；课程适龄性、能力效度或语义歧义无法可靠自动裁决时，才升级人工复核。

不自动改生产数据、不覆盖旧RVID、不自动把题目改为Published。

# 2. 系统底座、机架与核心价值观

| 层次 | 沿用资产 | IQC必须遵守的约束 |
| --- | --- | --- |
| 底座：教育规则 | 现有能力节点、education_rules、Mastery规则；app_transfer为观察项 | 不自创能力定义或掌握阈值；标签与证据不匹配时报告，不擅改规则。 |
| 机架：题目契约 | V1 Legacy（kind/visual/tools/response_schema）；V2（workspaces/renderer/response_contract）；19类Renderer；四级Hint | 分Schema解析，统一审查视图但保留原始字段路径；未知字段不得静默跳过。 |
| 机架：证据链 | Task/Attempt/Session/Evidence、Diagnosis/next_action、Mastery状态 | 答对不等于掌握；过程违规不得产正向掌握证据；Retry不注水；非法输入不污染状态。 |
| 价值观：儿童学习 | 任务目标、合法操作、独立性、典型错误、提示阶梯、迁移、无障碍 | 提示应引导而非泄题；题目应测量声称能力；必要复习与无依据重复区分。 |
| 治理与安全 | RVID版本链、GitHub PR、CI、QA隔离与发布门禁 | 只读扫描、证据可追溯、版本不覆盖、机器不代替发布审批。 |

复用现有 rules.json、task_contract、learning_path、audit_html、browser_checks 与 L0/L1/L2/L3 分级。IQC是现有评审能力的题库领域扩展，不另建 review store。

# 3. 全量扫描范围

| 维度 | 规则 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 资源状态 | Published、Draft、QA Staged、Superseded、Archived（按系统实际枚举） | 全部可审计；发布资格另行判定。 |
| 版本范围 | 当前版本＋历史版本 | 当前质量与历史回归分开统计；旧版不混入现行通过率。 |
| Schema | V1 Legacy、V2及未来版本 | 每个Schema有适配器；未知版本标BLOCKED_SCHEMA。 |
| 资源发现 | 数据库/正式导出清单动态枚举 | 每次生成inventory manifest、状态分布和SHA。 |
| 触发方式 | PR增量、夜间全量、手动全量 | 新增题、修改题和历史题用同一规则。 |
| 容量 | 无固定题数上限 | 225仅是当前快照，后续按真实发现数扫描。 |

必须分开：全量审计扫描覆盖所有题目与版本；发布候选扫描只判断准备发布的新RVID是否满足现行发布门禁。任何题目不得因解析失败而被跳过。

# 4. IQC总体架构

| 模块 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A Inventory Adapter | 动态枚举题目、状态、版本、RVID、来源哈希 | inventory_manifest与覆盖统计 |
| B Schema Normalizer | 解析V1/V2，保留原字段路径与契约差异 | 统一审查视图；未知Schema=BLOCKED |
| C 确定性校验 | 字段、版本链、数学重算、编码、Response Contract、Hint阶梯 | 可复现规则结果与证据指针 |
| D 语义审查 | 复用现有Skill审查能力效度、错误模型、Hint、适龄性、迁移、无障碍 | 风险码、证据、建议；无LLM时标DEFERRED |
| E 运行时测试 | 按Renderer/风险执行Playwright；变更题必须测 | 页面、操作轨迹、Response/Judge/Evidence对照 |
| F 修订规划 | 提出A/B修订、最小差异、版本迁移与回归要求 | 修订候选，不直接写生产 |
| G Gate聚合 | 合并各层结果，判定通过、阻断或待复核 | 机器质量状态与发布建议 |
| H GitHub集成 | PR增量、夜间全量、手动扫描与工件归档 | CI检查和JSON/CSV/HTML报告 |

# 5. 质量检查矩阵

| 检查域 | 核心检查 | 典型阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| Q01资源与版本 | RVID唯一、来源完整、状态正确、版本链闭合 | 活动资源身份/版本冲突；解析失败却被跳过 |
| Q02 Schema与契约 | V1/V2字段、必填项、Renderer映射、Response字段 | 声明操作与实际控件不一致；Response缺关键字段 |
| Q03独立答案 | 算术、比较、检查判断、符号、货币、时间、图形/数轴语义 | 独立推导与Judge/配置不一致；只比较DB答案 |
| Q04能力效度 | 学习目标是否被合法操作与提交数据实际测量 | 标策略选择但只记录最终数值；标迁移却无跨情境证据 |
| Q05错误模型 | 错误答案能否映射到具体且可区分的错误假设 | code==pattern同质占位；错误无法支持所声称错因 |
| Q06 Hint质量 | 四级是否递进、是否泄露答案、是否支持独立性 | 低阶Hint直接给答案或指定正确选项 |
| Q07 Judge/Evidence/Mastery | 正确/错误过程、非法输入、Retry、正负证据 | 非法输入污染状态；过程违规产生正向掌握证据 |
| Q08交互与无障碍 | Playwright操作、键盘路径、Accessible Name、布局 | 题干要求操作无法完成；仅验终点却声称验证过程 |
| Q09题池与重复 | 难度带、资源可用性、重复理由、版本去重 | 有合格未曝光题却无理由重复；QA staged进入生产池 |
| Q10治理与发布 | 报告复现、修订审查、发布权限 | 扫描器写生产、覆盖旧版或把AI建议当正式批准 |

# 6. 结论状态与自动化边界

| 状态 | 含义 | 机器处理 |
| --- | --- | --- |
| PASS_RULES | 确定性规则通过 | 可自动判定，但只代表该规则范围 |
| PASS_RUNTIME | 指定运行时用例通过 | 可自动判定，但只代表已执行用例/视口/皮肤 |
| PASS_CANDIDATE | AI语义审查未发现已知风险 | 不等于教学认证或发布批准 |
| REVISION_REQUIRED | 存在明确可修复问题 | 生成建议，不直接改题 |
| FAIL_BLOCKING | 答案、契约、交互或证据链存在阻断性矛盾 | 证据充分时自动阻断发布候选 |
| REVIEW_REQUIRED | 课程适龄性、能力效度或语义有歧义 | 进入例外队列；其他题继续扫描 |
| BLOCKED_DATA/SCHEMA | 数据不全或Schema未知 | 不可静默跳过；不能发布 |
| SUPERSEDED_AUDIT_ONLY | 历史版本仅供追溯 | 参与审计，不混入现行通过率 |

目标是把人工从“逐题填表”转为“只处理机器无法可靠裁决的例外”。不要求双人Gold才能启动。Gold可用于后续校准与模型比较，但不是基础扫描总闸。

# 7. GitHub运行方式与闭环

| 触发方式 | 范围 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| PR/题目变更 | 变更RVID＋关联契约/Renderer回归集 | 快速增量扫描；确定性P0/P1阻断合并或发布候选 |
| 夜间任务 | 动态发现的全量题目与版本 | 报告新增/已修复问题、风险趋势与未覆盖资源 |
| 手动命令 | 全量或指定RVID/能力/Renderer | 事故复查、批次审查、版本迁移 |
| 发布候选 | 候选新RVID及影响回归集 | 通过相关规则与运行时门；发布仍由现有治理决定 |

## 7.1 执行闭环

发现：生成库存快照、状态分布和哈希；发现数量必须与源清单一致。

校验：确定性规则优先；每条结果带规则ID、输入字段路径和证据。

审查：现有评审Skill按六列任务契约输出风险和建议；模型不可用时其他层继续运行。

分流：明确缺陷自动阻断；语义不确定项进入例外队列；不制造无依据整改任务。

修订：生成最小差异或新资源版本建议，保留旧RVID和迁移关系。

复验：对修订题执行Renderer、Schema、Judge、Evidence、Hint回归并跑相关全局回归。

发布：只输出建议；不得自动发布，继续走现有PR/CI/版本门禁。

# 8. 严重级别与门禁

| 级别 | 示例 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| P0阻断 | 答案/契约严重矛盾、非法输入污染Mastery、过程违规产生正向掌握证据 | 阻断发布候选并建缺陷 |
| P1高 | 能力证据不足、Hint泄题、题干操作不可完成、无障碍无法完成任务 | 默认阻断相关题新版本发布；现行题单独评估风险 |
| P2中 | 错误模型同质、提示递进弱、Schema命名漂移但有兼容映射 | 生成修订任务，按批次治理 |
| P3低 | 格式、措辞和非阻断性体验问题 | 纳入常规优化，不阻断核心学习链 |

# 9. 分阶段实施计划

| 阶段 | 工作 | 验收门 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 规则冻结 | 确认名称、问题码、状态、RVID/Schema口径；扩展现有Skill | 无重复教育规则；V1/V2均有适配 | IQC规则集、JSON输出契约 |
| P1 全量发现 | 实现Inventory Adapter，动态扫描所有状态与历史版本 | 发现数与源清单一致；未知项不漏检 | 库存manifest、覆盖报告 |
| P2 确定性校验 | 按题型扩展独立重算器；校验Schema、Response、版本、Hint | 已知反例被检出、已知非缺陷不误报、只读 | 规则报告、回归夹具 |
| P3 Skill语义审查 | 复用task_contract/learning_path；无LLM时明确DEFERRED | 输出结构合规、无证据不下确定结论 | 逐题JSON、风险CSV |
| P4 运行时测试 | 按Renderer/Schema建立浏览器用例；变更题必测 | 真实操作、提交、判分、Evidence一致 | Playwright结果、覆盖矩阵 |
| P5 GitHub门禁 | PR增量＋夜间全量＋手动扫描＋工件归档 | 阻断策略明确、失败不静默通过 | CI工作流、报告 |
| P6 全库推广 | 以225题作首个基线，再扫全库全部状态/版本 | 全量覆盖率100%；风险分账；无自动发布 | 全库基线、修复Backlog |

# 10. 验收指标

| 指标 | 目标/口径 |
| --- | --- |
| 库存发现覆盖率 | 100%：源清单内每个题目版本都有扫描结果或明确BLOCKED记录 |
| Schema覆盖 | V1/V2已支持；未知Schema必须显式报错，禁止静默跳过 |
| 确定性答案核验 | 所有可支持题型有独立推导路径；不支持的题型标UNVERIFIED，不伪造PASS |
| 契约闭环 | 目标、合法操作、Response、Judge、Evidence的字段关系可追溯 |
| 运行时覆盖 | 所有19类Renderer均有代表性契约测试；变更题和发布候选执行对应测试 |
| 问题可追溯 | 每个发现带RVID、规则ID、字段路径、证据、严重级别、版本和复验状态 |
| 发布安全 | 扫描器生产写入=0；自动发布=0；历史版本覆盖=0 |
| 人工效率 | 报告只把无法可靠自动裁决的例外派给人，不要求逐题手工填表 |

# 11. 责任分工

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 开发 | Inventory Adapter、V1/V2解析、规则执行、浏览器用例、GitHub CI；不替教研做内容结论 |
| AI/IQC Skill | 逐题分析、证据引用、风险分类、修订候选、复验结果总结；不自批发布 |
| QA | 规则夹具、负例、误报/漏报、浏览器回归、报告复现性 |
| 教研/产品 | 只处理例外队列：能力效度、课程适龄性、语义争议、发布范围；不必逐题手工建Gold |
| 发布负责人 | 按现有治理批准新版本发布；IQC无发布权限 |

# 12. FE任务拆分建议

| 建议编号 | 任务 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| FE-1458 | IQC规则契约与状态模型 | 复用现有Skill；确定JSON输出Schema、问题码和严重级别 |
| FE-1459 | 全量题库Inventory Adapter | 动态枚举全部状态/版本；manifest可复现；无225硬编码 |
| FE-1460 | 确定性题目校验器 | 答案/Schema/Response/Hint/版本链规则＋测试夹具 |
| FE-1461 | Skill语义审查适配 | 接入task_contract与learning_path；输出带证据的结构化审查 |
| FE-1462 | Renderer运行时验证映射 | 19类Renderer覆盖矩阵；V1/V2差异保留；Playwright结果入报告 |
| FE-1463 | GitHub CI与全量扫描 | PR增量、夜间全量、手动扫描、工件归档；只读安全门 |
| FE-1464 | 225基线首轮扫描与问题分流 | 225仅作首轮快照；随后按库存动态全量扫描，不将其设为上限 |

# 13. 首轮执行指令

冻结现行225题快照的来源哈希，但不要把225写进程序常量。

从现有GitHub评审Skill分支扩展IQC模式；先做Inventory与确定性规则，不等待外部LLM。

将已知问题作为回归夹具：V1数轴起点、Shape Gallery泄题/无障碍、FE-1455跳步过程、check判断题、差比题、符号编码、错误模型同质、Hint泄题。

首轮扫描所有已发现题目与版本，按Published/非Published、V1/V2、能力、Renderer、严重级别分层出报告。

先修复确定性P0/P1；语义模糊项进入例外队列。LLM Provider就绪后再加跑语义模型对比，不阻塞前面步骤。

每个修订走新RVID、最小差异、定向E2E和现有发布门禁。

# 附录A：不可突破的硬约束

不把225作为上限；全量扫描必须以动态库存为准。

不要求双人Gold才能开始机器审查；人工只处理无法可靠自动裁决的例外。

不把模型自评当独立评测，不把Judge结果当答案真值。

不让扫描器写生产、改状态或自动发布。

不伪造过程证据；答对、完成题目、掌握能力是不同结论。

不因Schema未知、Renderer未知、资源不完整而静默跳过。

不改变现有教育规则、Mastery阈值、Hint规则和版本治理；IQC只验证并提出修订建议。