V1.4 Renderer Development Task Breakdown

版本： V1.4-P0
定位： Renderer Semantic Completion 开发执行基线
上游基线： 《V1.4 Renderer Semantic Completion Matrix》
配套基线： 《V1.4 Renderer Semantic Completion → Development Gap Matrix》
范围： 19 个 V2 Renderer + Renderer Runtime + Contract + Evaluator + Evidence + Diagnosis + Vertical Gate
目标： 将现有 Renderer 从“组件存在”推进到“可接入、可交互、可评估、可诊断、可验收”的 V2 Renderer。

1. 文档目的

本文件不是架构设计文档，而是 V1.4 开发任务拆解表。

开发人员应以本文件回答以下问题：

当前要开发什么；

修改哪个模块；

依赖哪个 Contract；

Renderer 如何接收 Task；

用户操作如何形成 Semantic Event；

Response 如何进入 Renderer；

Evaluator 如何判断结果；

Evidence 如何生成；

Diagnosis 如何消费 Evidence；

如何进入 Vertical Gate；

什么条件下才能标记完成。

2. V1.4 开发总原则

2.1 不允许以“页面完成”作为 Renderer 完成标准

以下情况均不能标记 Renderer Complete：

页面能够打开；

UI 能够点击；

能够输入答案；

能够显示正确/错误；

本地 mock 数据可以运行；

组件 Storybook 可以运行。

必须完成：

Task

↓

Workspace

↓

TaskUISchema

↓

Renderer

↓

Semantic Interaction

↓

Response

↓

Evaluator

↓

Evidence

↓

Diagnosis

↓

Recommendation

↓

Next Task

3. V1.4 P0 开发架构

┌──────────────────────────────────────┐

│              Workspace               │

└──────────────────┬───────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────┐

│            TaskUISchema              │

└──────────────────┬───────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────┐

│          Renderer Registry            │

└──────────────────┬───────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────┐

│          Renderer Runtime             │

│                                      │

│  State / Props / Actions / Events    │

└──────────────────┬───────────────────┘

↓

┌────────┴────────┐

↓                 ↓

Interaction        Response

↓                 ↓

Semantic Event    Evaluator

│                 │

└────────┬────────┘

↓

Evidence

↓

Diagnosis

↓

Recommendation

↓

Next Task

4. 开发阶段划分

| Phase | 名称 | 主要目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-A | Runtime Contract | 统一 Renderer 运行时协议 | P0 |
| P0-B | Semantic Event | 统一用户行为事件 | P0 |
| P0-C | Response / Evaluator | 统一结果计算 | P0 |
| P0-D | Evidence / Diagnosis | 打通行为证据 | P0 |
| P0-E | Renderer Completion | 19 Renderer 批量完成 | P0 |
| P0-F | Vertical Gate | 五条纵向链路 | P0 |
| P0-G | Contract Freeze | 冻结 V2 Contract | P0 |
| P0-H | Release QA | 最终验收 | P0 |

5. P0-A｜Renderer Runtime Contract

FE-1401｜Renderer Runtime Contract

目标：

建立所有 Renderer 共同使用的 Runtime Contract。

必须定义

RendererDefinition

RendererProps

RendererState

RendererAction

RendererEvent

RendererResponse

RendererEvidence

RendererAcceptance

RendererDefinition 至少包含

renderer_id

version

capability_ids

supported_modes

supported_states

input_schema

response_schema

event_types

evidence_types

DoD

TypeScript 类型完成

Schema 完成

Registry 可以读取

19 Renderer 均可注册

Contract Test PASS

6. FE-1402｜Renderer State Contract

统一状态：

INITIAL

LOADING

READY

INTERACTING

VALIDATING

SUBMITTED

CORRECT

INCORRECT

RETRY

COMPLETED

EMPTY

ERROR

DISABLED

开发要求

所有 Renderer：

有 INITIAL

有 READY

有 INTERACTING

有 VALIDATING

有 SUBMITTED

有 CORRECT

有 INCORRECT

有 RETRY

有 COMPLETED

有 EMPTY

有 ERROR

允许 Renderer 根据自身语义裁剪状态，但必须明确声明。

7. FE-1403｜Renderer Registry Runtime

建立：

Renderer Registry

↓

renderer_id

↓

RendererDefinition

↓

Runtime Mount

必须支持

getRenderer(renderer_id)

registerRenderer()

validateRendererDefinition()

mountRenderer()

DoD

同一个 renderer_id 不允许存在多个 Runtime 实现。

8. P0-B｜Semantic Event System

FE-1404｜Semantic Event Contract

禁止直接把 DOM Event 当作业务事件。

不允许

onClick

onChange

onDrag

onDrop

直接进入 Diagnosis。

必须转换为

Semantic Event

统一结构：

{

"event_id": "...",

"session_id": "...",

"task_id": "...",

"renderer_id": "...",

"event_type": "...",

"timestamp": "...",

"attempt_no": 1,

"sequence_no": 3,

"payload": {}

}

FE-1405｜Renderer Event Adapter

每个 Renderer 建立：

UI Interaction

↓

Event Adapter

↓

Semantic Event

例如：

NumberInput

输入 36

↓

NUMBER_INPUT_CHANGED

↓

payload.answer = 36

而不是直接把 React onChange 发送给后端。

9. P0-C｜Response / Evaluator

FE-1406｜Structured Response V2 Adapter

统一：

Backend Response

↓

Response Schema

↓

Renderer Adapter

↓

Renderer Props

Renderer 不直接依赖后端数据库字段。

必须完成

Response Schema

Adapter

TS Type

Runtime Validation

Contract Test

FE-1407｜Evaluator Framework

建立统一 Evaluator Interface：

evaluate(

task,

response,

interaction_evidence

)

输出至少包含：

result

score

correct

error_code

evidence

Evaluator 类型

| 类型 | Renderer |
| --- | --- |
| Exact | NumberInput |
| Quantity | ObjectCounter / TenFrame |
| Structural | BarModel / PlaceValue |
| Arithmetic | ColumnArithmetic |
| Equation | FormulaBoard |
| Spatial | DirectionGrid |
| Geometry | ShapeCanvas |
| Sequence | PatternBoard |
| Measurement | Ruler |
| Time | Clock |
| Money | MoneyBoard |

10. P0-D｜Evidence

FE-1408｜Evidence Contract

统一：

{

"evidence_id": "...",

"task_id": "...",

"renderer_id": "...",

"attempt_no": 2,

"events": [],

"final_state": {},

"correction_count": 2,

"retry_count": 1

}

原则

Renderer 提供：

What happened

Evaluator 提供：

What is correct

Diagnosis 提供：

What it may mean

FE-1409｜Diagnosis Adapter

链路：

Evidence

+

Response

+

Task Context

↓

Diagnosis

Diagnosis 至少包含：

ability_id

diagnosis_code

evidence

confidence

recommended_action

禁止：

Renderer → Mastery

Renderer → Diagnosis conclusion

11. P0-E｜19 Renderer Development

以下任务采用统一模板：

Semantic

State

Interaction

Response

Evaluator

Evidence

Diagnosis

Acceptance

FE-1410｜ObjectCounter

开发任务

count

add

remove

compare

compose

decompose

semantic events

quantity evaluator

evidence

retry

acceptance

验收

任务：桌上有 8 个苹果，再放 3 个

操作：增加 3 个

结果：11

Evidence：记录增加过程

Diagnosis：能够区分最终结果与操作过程

FE-1411｜BarModel

开发任务

part-whole

comparison

change

block add/remove

block resize

relation event

structure evaluator

model evidence

diagnosis binding

FE-1412｜NumberLine

开发任务

marker

jump

compare

operation

semantic movement event

position evaluator

jump evidence

direction error diagnosis

FE-1413｜NumberInput

开发任务

numeric input

submit

retry

answer history

evaluator

attempt_no

submission_id

idempotency

evidence

acceptance

这是全局 Submission Contract 的验证 Renderer。

FE-1414｜ColumnArithmetic

开发任务

digit state

column state

carry

borrow

intermediate state

semantic operation event

evaluator

step evidence

diagnosis

重点

不能只验证最终答案。

必须验证：

个位

→ 十位

→ 百位

→ 进位/退位

→ 最终结果

FE-1415｜PlaceValue

digit

position

place value

compose

decompose

movement event

structure evaluator

evidence

diagnosis

FE-1416｜TenFrame

10-frame

fill

remove

grouping

quantity evaluator

semantic event

evidence

diagnosis

FE-1417｜ArrayBoard

row

column

repeated addition

multiplication relation

row/column event

structure evaluator

evidence

diagnosis

FE-1418｜GroupingBoard

grouping

split

equal groups

remainder

drag/group event

group evaluator

evidence

diagnosis

FE-1419｜FormulaBoard

number

operator

relation

unknown

expression editing

equation evaluator

evidence

diagnosis

FE-1420｜EstimationCanvas

estimate

range

target

adjustment

estimation evaluator

strategy evidence

diagnosis

FE-1421｜ShapeGallery

shape selection

classification

property recognition

selection event

classification evaluator

evidence

diagnosis

FE-1422｜ShapeCanvas

draw

move

rotate

compose

transform

geometry evaluator

drawing evidence

diagnosis

FE-1423｜SortingBoard

classification

ordering

comparison

drag/drop semantic event

ordering evaluator

sorting evidence

diagnosis

FE-1424｜DirectionGrid

position

direction

route

movement

route evaluator

movement evidence

diagnosis

FE-1425｜Ruler

scale

endpoint

measurement

comparison

measurement evaluator

reading evidence

diagnosis

FE-1426｜Clock

hour hand

minute hand

time

adjustment

time evaluator

manipulation evidence

diagnosis

FE-1427｜MoneyBoard

denomination

compose

exchange

total

change

monetary evaluator

evidence

diagnosis

FE-1428｜PatternBoard

sequence

rule

extend

predict

pattern evaluator

construction evidence

diagnosis

12. P0-F｜Workspace Integration

FE-1429｜Workspace → Renderer

实现：

Workspace

↓

Task

↓

TaskUISchema

↓

renderer_id

↓

Renderer Registry

↓

Runtime Renderer

验收

同一个 TaskUISchema 在不同 Workspace Context 下能够正确 Mount。

FE-1430｜TaskUISchema → Renderer

TaskUISchema 至少能够表达：

renderer_id

mode

interaction_mode

initial_state

task_data

constraints

response_schema

Renderer 不允许自己猜测 Task 类型。

13. FE-1431｜Session / Submission Contract

统一：

session_id

task_id

attempt_no

submission_id

必须支持

same submission_id

↓

repeat request

↓

same result

↓

no duplicate evidence

↓

no duplicate diagnosis

14. P0-G｜Five Vertical Gates

FE-1432｜VG-01 Workspace → Renderer

必须通过

Workspace

→ Task

→ TaskUISchema

→ Registry

→ Renderer

PASS 条件

renderer_id 正确

Props 正确

State 正确

无硬编码 Renderer

Runtime Mount PASS

FE-1433｜VG-02 TaskUISchema → Renderer

PASS 条件

TaskUISchema

→ Renderer Props

→ UI

至少验证：

task_data

mode

constraints

interaction_mode

response schema

FE-1434｜VG-03 Response → Renderer

PASS 条件

Response

→ Adapter

→ Evaluator

→ Renderer Result

验证：

correct

incorrect

score

error_code

evidence

FE-1435｜VG-04 Interaction → Diagnosis

PASS 条件

Interaction

→ Semantic Event

→ Evidence

→ Diagnosis

禁止：

onClick

→ Diagnosis

FE-1436｜VG-05 Diagnosis → Next Task

PASS 条件

Diagnosis

→ Recommendation

→ Next Task

→ TaskUISchema

→ Renderer

形成完整学习闭环。

15. P0-H｜Contract Test

FE-1437｜Renderer Contract Test

19 个 Renderer 必须统一测试：

Test 01

Registry → Renderer

Test 02

TaskUISchema → Props

Test 03

Interaction → Event

Test 04

Response → Evaluator

Test 05

Evaluator → Evidence

Test 06

Evidence → Diagnosis

Test 07

Diagnosis → Recommendation

Test 08

Recommendation → Next Task

16. Renderer Acceptance Test Matrix

每个 Renderer 至少需要：

| Case | 必测 |
| --- | --- |
| Initial | ✅ |
| Loading | ✅ |
| Ready | ✅ |
| Happy Path | ✅ |
| Incorrect Path | ✅ |
| Retry | ✅ |
| Empty | ✅ |
| Error | ✅ |
| Evidence | ✅ |
| Diagnosis | ✅ |
| Next Task | ✅ |

因此：

19 Renderer × 11 Acceptance Cases

= 209 个基础验收场景

17. 开发批次

不建议 19 个 Renderer 同时开发。

Batch A｜基础数量

ObjectCounter

NumberInput

NumberLine

TenFrame

目标：

建立第一套完整 Renderer Pattern。

Batch B｜结构与运算

BarModel

PlaceValue

ColumnArithmetic

FormulaBoard

目标：

验证 Structural Evaluator。

Batch C｜数量关系

ArrayBoard

GroupingBoard

EstimationCanvas

目标：

验证关系型 Renderer。

Batch D｜几何空间

ShapeGallery

ShapeCanvas

SortingBoard

DirectionGrid

目标：

验证 Spatial / Geometry Evidence。

Batch E｜生活数学

Ruler

Clock

MoneyBoard

PatternBoard

目标：

验证 Measurement / Daily Math / Sequence。

18. 开发顺序不能反过来

禁止：

19 Renderer UI

↓

最后再想 Response

↓

最后再想 Diagnosis

正确顺序：

Contract

↓

Runtime

↓

Semantic Event

↓

Response

↓

Evaluator

↓

Evidence

↓

Diagnosis

↓

Renderer

↓

Acceptance

19. 每个 Renderer 的统一代码结构

建议最终形成类似：

renderer/

├── definition.ts

├── schema.ts

├── types.ts

├── state.ts

├── actions.ts

├── events.ts

├── adapter.ts

├── evaluator.ts

├── evidence.ts

├── diagnosis.ts

├── component.tsx

└── tests/

├── semantic.test.ts

├── state.test.ts

├── interaction.test.ts

├── response.test.ts

├── evaluator.test.ts

├── evidence.test.ts

└── acceptance.test.ts

具体目录可以根据当前代码仓库调整，但职责不能混在 Component 内部。

20. 禁止出现的实现方式

20.1 Component 直接调用后端

Component

↓

fetch()

↓

API

禁止。

应：

Renderer

↓

Adapter / Runtime

↓

API Contract

20.2 Component 自己判断 Diagnosis

禁止：

if childWrongThreeTimes:

diagnosis = "不会进位"

正确：

Interaction Evidence

↓

Evaluator

↓

Diagnosis

20.3 Renderer 自己修改 Ability State

禁止：

renderer.setMastery(...)

Ability State 必须由上层 Learning/Diagnosis 系统处理。

20.4 用 UI Event 代替 Semantic Event

禁止：

click

drag

change

作为学习行为证据。

21. Definition of Done

单个 Renderer 只有全部满足以下条件，才能标记：

SEMANTIC_COMPLETE

Contract

RendererDefinition

Props Schema

State Contract

Event Contract

Response Contract

Evidence Contract

Runtime

Registry

Workspace Mount

TaskUISchema

Runtime State

Interaction

Semantic Events

Attempt

Retry

Submission

Evaluation

Evaluator

Correct

Incorrect

Error Code

Evidence

Action sequence

Final state

Correction

Retry

Relevant behavior

Diagnosis

Evidence binding

Diagnosis binding

Recommendation binding

QA

Happy Path

Incorrect Path

Empty

Error

Retry

E2E

22. V1.4 最终开发任务总表

| ID | 任务 | 类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-1401 | Renderer Runtime Contract | Framework | P0 |
| FE-1402 | Renderer State Contract | Framework | P0 |
| FE-1403 | Renderer Registry Runtime | Framework | P0 |
| FE-1404 | Semantic Event Contract | Contract | P0 |
| FE-1405 | Renderer Event Adapter | Framework | P0 |
| FE-1406 | Response V2 Adapter | Contract | P0 |
| FE-1407 | Evaluator Framework | Framework | P0 |
| FE-1408 | Evidence Contract | Contract | P0 |
| FE-1409 | Diagnosis Adapter | Integration | P0 |
| FE-1410 | ObjectCounter | Renderer | P0 |
| FE-1411 | BarModel | Renderer | P0 |
| FE-1412 | NumberLine | Renderer | P0 |
| FE-1413 | NumberInput | Renderer | P0 |
| FE-1414 | ColumnArithmetic | Renderer | P0 |
| FE-1415 | PlaceValue | Renderer | P0 |
| FE-1416 | TenFrame | Renderer | P0 |
| FE-1417 | ArrayBoard | Renderer | P0 |
| FE-1418 | GroupingBoard | Renderer | P0 |
| FE-1419 | FormulaBoard | Renderer | P0 |
| FE-1420 | EstimationCanvas | Renderer | P0 |
| FE-1421 | ShapeGallery | Renderer | P0 |
| FE-1422 | ShapeCanvas | Renderer | P0 |
| FE-1423 | SortingBoard | Renderer | P0 |
| FE-1424 | DirectionGrid | Renderer | P0 |
| FE-1425 | Ruler | Renderer | P0 |
| FE-1426 | Clock | Renderer | P0 |
| FE-1427 | MoneyBoard | Renderer | P0 |
| FE-1428 | PatternBoard | Renderer | P0 |
| FE-1429 | Workspace → Renderer | Integration | P0 |
| FE-1430 | TaskUISchema → Renderer | Integration | P0 |
| FE-1431 | Session / Submission Contract | Contract | P0 |
| FE-1432 | VG-01 | Vertical Gate | P0 |
| FE-1433 | VG-02 | Vertical Gate | P0 |
| FE-1434 | VG-03 | Vertical Gate | P0 |
| FE-1435 | VG-04 | Vertical Gate | P0 |
| FE-1436 | VG-05 | Vertical Gate | P0 |
| FE-1437 | Renderer Contract Test | QA | P0 |

23. P0 开发完成标准

V1.4 不以“FE-1437 做完”作为最终标准。

最终 Release Gate：

19 / 19 Renderer

↓

6 / 6 Semantic Dimensions

↓

114 / 114 Completion Checkpoints

↓

5 / 5 Vertical Gates PASS

↓

Contract Drift = 0

↓

P0 = 0

↓

E2E Learning Loop PASS

↓

V2 Contract Freeze

↓

Release QA PASS

其中：

19 × 6 = 114

是本阶段的核心 Completion Matrix。

24. V1.4 开发管理结论

当前 V1.4 不应该再以：

“还有哪些页面没有开发？”

作为主要管理问题。

应该改成：

“19 个 Renderer 的 Semantic Completion 是否全部闭环？”

因此开发管理层级固定为：

Layer 1

Renderer Runtime

↓

Layer 2

Renderer Contract

↓

Layer 3

19 Renderer

↓

Layer 4

Evaluator / Evidence / Diagnosis

↓

Layer 5

Five Vertical Gates

↓

Layer 6

V2 Contract Freeze

↓

Layer 7

Release QA

V1.4 的 P0 开发完成定义：

不是 19 个 Renderer “都有页面”，而是 19 个 Renderer 都能在统一 Contract 下完成 Task → Interaction → Response → Evaluation → Evidence → Diagnosis → Next Task 的可验证闭环。

因此，本文件可以直接作为 V1.4 Frontend Development Backlog 的母表。后续开发人员不应再自行解释“Renderer 完成”的含义；所有开发、Code Review 和 QA 均以本 Breakdown + Semantic Completion Matrix + Vertical Gate 为准。