《V1.4 Renderer Semantic Completion → Development Gap Matrix》

版本：V1.4-P0
用途：开发执行 / P0 收口 / Vertical Gate 验收基线
范围：23 Renderer Registry → 19 V2 Renderer Release Scope
当前基线：4 个已有实现 + 19 个待完成/门控 Renderer

本矩阵不是重新定义 Renderer，而是把已经冻结的 Semantic Completion 要求转换成具体开发缺口。
核心目标是回答：每个 Renderer 还要开发什么，做到什么程度才能进入 Gate 验收。

1. 当前总体状态

目前不是“19 个 Renderer 都没有开发”。

实际状态应按下面理解：

| 层级 | 当前状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Renderer Registry | 23/23 | ✅ 已建立 |
| V2 Release Scope | 19 | 🔴 尚未完成语义闭环 |
| 已有 Runtime Component | 4/23 | 🟡 ObjectCounter / BarModel / NumberLine / NumberInput |
| 19 个 V2 Renderer 代码骨架 | 已存在/部分存在 | 🟡 不能等同于完成 |
| Semantic Completion | 约 40% | 🔴 P0 |
| Evaluator | 约 10% | 🔴 P0 |
| Evidence / Diagnosis | 约 20% | 🔴 P0 |
| Vertical E2E | 约 40% | 🔴 P0 |
| B5 / D5 / E4 / F6 | 未闭环 | 🔴 P0 |
| V2 Schema / OpenAPI / TS Contract | 未完全冻结 | 🔴 P0 |
| submission_id 幂等 | 未完全闭环 | 🔴 P0 |
| 双皮肤 QA | 未完成 | P1/P0 Release Gate |

因此：现在不能进入“单纯 QA”。

必须先进行：

Renderer Semantic Completion → Evaluator → Evidence → Vertical Integration → Contract Test → QA

2. Development Gap 的六个维度

每个 Renderer 必须完成以下 6 个维度：

| 编号 | Completion Dimension | 开发含义 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Semantic | Renderer 能表达什么、不能表达什么 |
| D2 | State | INITIAL / INTERACTING / VALIDATING / CORRECT / INCORRECT / RETRY 等 |
| D3 | Interaction | 用户行为转成标准 Semantic Event |
| D4 | Response | 能消费 Structured Response V2 |
| D5 | Diagnosis | 能产生 Evidence，供 Diagnosis 使用 |
| D6 | Acceptance | Happy / Incorrect / Empty / Error / Evidence 五类场景可验收 |

其中真正的开发核心是：

D2 + D3 + D4 + D5

D1/D6 主要是规格和测试，但如果规格没有落到代码，也仍然属于开发缺口。

3. 19 Renderer Development Gap Matrix

R01 ObjectCounter

| 项目 | 当前状态 | Development Gap | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic | 已有基础组件 | 补齐 count / compare / compose / decompose 语义边界 | P0 |
| State | 部分 | 补齐 INITIAL → INTERACTING → VALIDATING → RESULT | P0 |
| Interaction | 部分 | 点击/增加/删除 → semantic event | P0 |
| Response | 未闭环 | Response Adapter + expected state | P0 |
| Evaluator | 弱 | count accuracy / quantity relation evaluator | P0 |
| Evidence | 弱 | 操作序列、最终数量、修改次数 | P0 |
| Diagnosis | 未闭环 | 对接 Diagnosis Schema | P0 |
| Acceptance | 未完整 | 五类状态测试 | P0 |

开发重点：基础 Renderer 标杆。

R02 BarModel

| 项目 | 当前状态 | Development Gap | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic | 已有骨架 | 明确 part-whole / comparison / change | P0 |
| State | 部分 | block 增删、调整、提交状态 | P0 |
| Interaction | 部分 | drag / resize / add block 转 semantic event | P0 |
| Response | 未完整 | expected model / validation rule | P0 |
| Evaluator | 弱 | 模型结构 evaluator | P0 |
| Evidence | 弱 | block 数量、位置、关系变化 | P0 |
| Diagnosis | 未闭环 | 结构错误分类证据 | P0 |
| Acceptance | 未完成 | 正确/错误模型测试 | P0 |

R03 NumberLine

| 项目 | 当前状态 | Development Gap | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic | 已有 | 明确 locate / compare / jump / operation | P0 |
| State | 部分 | marker / jump / answer / retry | P0 |
| Interaction | 部分 | click / drag / jump → semantic event | P0 |
| Response | 未完整 | target / expected position | P0 |
| Evaluator | 弱 | position / interval / operation evaluator | P0 |
| Evidence | 弱 | marker movement / jump sequence | P0 |
| Diagnosis | 未闭环 | 位置、方向、步长错误证据 | P0 |
| Acceptance | 未完成 | E2E | P0 |

R04 NumberInput

| 项目 | 当前状态 | Development Gap | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic | 已有 | 明确 numeric answer | P0 |
| State | 部分 | typing / validating / retry | P0 |
| Interaction | 部分 | input → submit semantic event | P0 |
| Response | 未完整 | expected answer / tolerance | P0 |
| Evaluator | 很弱 | numeric evaluator | P0 |
| Evidence | 很弱 | answer history / attempt_no | P0 |
| Diagnosis | 未闭环 | 错误类型证据 | P0 |
| Acceptance | 未完成 | submission / retry / idempotency | P0 |

特别注意：NumberInput 是 submission_id 幂等验证的重要入口。

4. R05 BarModel 之后的结构型 Renderer

R05 ColumnArithmetic

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | 位值、进位/退位、竖式步骤 | P0 |
| State | 每一列/步骤状态 | P0 |
| Interaction | digit / carry / borrow semantic events | P0 |
| Response | expected intermediate state | P0 |
| Evaluator | 最终答案 + 中间步骤 | P0 |
| Evidence | 每一步修改轨迹 | P0 |
| Diagnosis | 位值/进退位错误 | P0 |
| Acceptance | 正确、错误、重做、空状态 | P0 |

R06 PlaceValue

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | 数位、位值、组成/分解 | P0 |
| State | digit movement / selection | P0 |
| Interaction | drag / select → semantic event | P0 |
| Response | expected place-value structure | P0 |
| Evaluator | structure evaluator | P0 |
| Evidence | 数字移动、位置选择 | P0 |
| Diagnosis | 位值混淆 | P0 |
| Acceptance | 五类状态 | P0 |

R07 TenFrame

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | 10 以内/20 以内数量结构 | P0 |
| State | filled / empty / selected | P0 |
| Interaction | add/remove counter | P0 |
| Response | expected quantity / grouping | P0 |
| Evaluator | quantity evaluator | P0 |
| Evidence | 填充顺序、数量变化 | P0 |
| Diagnosis | 数量/补十结构错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R08 ArrayBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | rows × columns / repeated addition | P0 |
| State | row/column editing | P0 |
| Interaction | add/remove row/column | P0 |
| Response | expected array structure | P0 |
| Evaluator | row/column/product evaluator | P0 |
| Evidence | 行列调整轨迹 | P0 |
| Diagnosis | 行列概念错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R09 GroupingBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | grouping / equal groups / remainder | P0 |
| State | grouping process | P0 |
| Interaction | drag/group/split | P0 |
| Response | expected grouping | P0 |
| Evaluator | group structure evaluator | P0 |
| Evidence | 分组过程 | P0 |
| Diagnosis | 分组数量/每组数量错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R10 FormulaBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | equation / relation / unknown | P0 |
| State | expression editing | P0 |
| Interaction | operator / number / symbol manipulation | P0 |
| Response | expected expression | P0 |
| Evaluator | equation semantic evaluator | P0 |
| Evidence | 修改顺序、替换过程 | P0 |
| Diagnosis | 运算符/数量关系错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

5. 数量关系与估算

R11 EstimationCanvas

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | estimate / range / reason | P0 |
| State | estimate → submit → feedback | P0 |
| Interaction | input / selection | P0 |
| Response | expected range / target | P0 |
| Evaluator | tolerance / reasoning evaluator | P0 |
| Evidence | 估算值、调整过程 | P0 |
| Diagnosis | 估算策略错误 | P0 |
| Acceptance | 五状态 | P0 |

6. 几何 / 空间 Renderer

R12 ShapeGallery

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | shape recognition / classification | P0 |
| State | selected / sorted / completed | P0 |
| Interaction | select / classify | P0 |
| Response | expected shape/category | P0 |
| Evaluator | classification evaluator | P0 |
| Evidence | 选择与分类轨迹 | P0 |
| Diagnosis | 属性识别错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R13 ShapeCanvas

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | draw / compose / transform | P0 |
| State | drawing lifecycle | P0 |
| Interaction | draw / move / rotate / delete | P0 |
| Response | expected geometry constraints | P0 |
| Evaluator | geometry evaluator | P0 |
| Evidence | 绘制轨迹 | P0 |
| Diagnosis | 几何属性错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R14 SortingBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | compare / classify / order | P0 |
| State | sorting process | P0 |
| Interaction | drag/drop | P0 |
| Response | expected ordering | P0 |
| Evaluator | order evaluator | P0 |
| Evidence | 排序过程 | P0 |
| Diagnosis | 比较维度错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R15 DirectionGrid

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | direction / position / route | P0 |
| State | current position / target | P0 |
| Interaction | move / route selection | P0 |
| Response | expected path / position | P0 |
| Evaluator | route evaluator | P0 |
| Evidence | movement sequence | P0 |
| Diagnosis | 方向/位置关系错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

7. 测量 / 生活数学 Renderer

R16 Ruler

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | length / measure / compare | P0 |
| State | ruler interaction | P0 |
| Interaction | marker / endpoint movement | P0 |
| Response | expected measurement | P0 |
| Evaluator | tolerance evaluator | P0 |
| Evidence | 起止点、读数 | P0 |
| Diagnosis | 刻度读取错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R17 Clock

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | hour / minute / time relation | P0 |
| State | hand movement / answer | P0 |
| Interaction | hour/minute hand manipulation | P0 |
| Response | expected time | P0 |
| Evaluator | time evaluator | P0 |
| Evidence | 指针调整过程 | P0 |
| Diagnosis | 时针/分针关系错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R18 MoneyBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | money / amount / change | P0 |
| State | select / compose / calculate | P0 |
| Interaction | money selection / exchange | P0 |
| Response | expected amount/change | P0 |
| Evaluator | monetary evaluator | P0 |
| Evidence | 选择与换算过程 | P0 |
| Diagnosis | 面值/金额关系错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

R19 PatternBoard

| Gap | 开发要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Semantic | sequence / rule / prediction | P0 |
| State | pattern construction | P0 |
| Interaction | select / extend / construct | P0 |
| Response | expected pattern rule | P0 |
| Evaluator | pattern evaluator | P0 |
| Evidence | 尝试顺序、修改过程 | P0 |
| Diagnosis | 规律识别错误 | P0 |
| Acceptance | E2E | P0 |

8. 19 Renderer 横向开发缺口

单看 Renderer 容易误判工作量。

实际上 19 个 Renderer 共享大量基础设施，因此不能 19 次重复开发。

P0-01 Renderer Runtime Contract

需要统一：

RendererDefinition

RendererState

RendererProps

RendererAction

RendererEvent

RendererResponse

RendererEvidence

RendererAcceptance

否则每个 Renderer 会自己定义一套接口。

9. P0-02 Semantic Event System

当前最大开发缺口之一。

不能继续使用：

onClick

onChange

onDrag

onDrop

作为业务证据。

需要转换成：

renderer.event

↓

semantic event

↓

evidence

↓

diagnosis

例如：

{

"event_id": "...",

"renderer_id": "number_line",

"event_type": "NUMBER_LINE_MARKER_MOVED",

"task_id": "...",

"attempt_no": 2,

"payload": {

"from": 8,

"to": 12

}

}

这部分直接对应此前确认的 EVT-1208 P0。

10. P0-03 Evaluator Layer

当前 Evaluator 约 10%，这是不能进入 Release 的主要原因。

应该形成：

Renderer

↓

Interaction

↓

Evidence

↓

Evaluator

↓

Response

↓

Diagnosis

而不是：

Renderer

↓

if answer === expected

↓

correct

Evaluator 至少需要支持

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| Exact | NumberInput |
| Structural | BarModel |
| Sequence | PatternBoard |
| Spatial | DirectionGrid |
| Geometry | ShapeCanvas |
| Measurement | Ruler |
| Temporal | Clock |
| Composite | ColumnArithmetic |

11. P0-04 Evidence Layer

目前 Evidence/Diagnosis 约 20%。

必须明确：

Renderer 不负责判断孩子“不会什么”，Renderer 只负责提供行为证据。

统一结构建议：

Interaction Evidence

↓

Behavior Evidence

↓

Diagnosis

↓

Misconception / Ability State

至少记录：

attempt_no

action sequence

correction count

final state

wrong state

time/sequence

hint usage

retry

relevant semantic operation

12. P0-05 Response Adapter

19 个 Renderer 不能直接绑定后端原始数据。

必须统一：

Backend Response

↓

Structured Response V2

↓

Renderer Adapter

↓

Renderer Props

需要开发：

Response Schema V2

Renderer Adapter

TypeScript 类型

Schema validation

Contract Test

13. P0-06 Diagnosis Adapter

Renderer 产生：

Evidence

Diagnosis 服务消费：

Evidence

+ Response

+ Task Context

最终形成：

Diagnosis

├── ability_id

├── diagnosis_code

├── evidence

├── confidence

└── recommended_action

禁止 Renderer 直接写 Mastery。

禁止 Diagnosis 直接决定具体 Next Task。

14. P0-07 Next Task 闭环

最终必须打通：

Task

↓

Workspace

↓

Renderer

↓

Interaction

↓

Response

↓

Evidence

↓

Diagnosis

↓

Next Recommendation

↓

Next Task

目前真正缺的不是某一个 Renderer，而是这条链的 纵向闭环。

15. 五条 Vertical Gate 对开发工作的映射

| Gate | 要开发什么 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| VG-01 Workspace → Renderer | Registry + Workspace Plugin API + Runtime Mount | 🟡 |
| VG-02 TaskUISchema → Renderer | Schema → Renderer Props / Mode | 🔴 |
| VG-03 Response → Renderer | Response Adapter + Evaluator | 🔴 |
| VG-04 Interaction → Diagnosis | Event + Evidence + Diagnosis | 🔴 |
| VG-05 Diagnosis → Next Task | Diagnosis → Recommendation → NextTask | 🔴 |

所以目前最大的风险不是 Renderer UI，而是 Vertical Integration。

16. 当前 P0 Development Backlog

建议直接形成下面这组开发任务。

| ID | 开发任务 | 范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-1401 | Renderer Runtime Contract | 19 | P0 |
| FE-1402 | Renderer Semantic Definition | 19 | P0 |
| FE-1403 | Renderer State Model | 19 | P0 |
| FE-1404 | Semantic Event Contract | 全局 | P0 |
| FE-1405 | Renderer Event Adapter | 19 | P0 |
| FE-1406 | Structured Response V2 Adapter | 19 | P0 |
| FE-1407 | Renderer Evaluator | 19 | P0 |
| FE-1408 | Evidence Contract | 19 | P0 |
| FE-1409 | Diagnosis Adapter | 19 | P0 |
| FE-1410 | Workspace Plugin Integration | 19 | P0 |
| FE-1411 | TaskUISchema → Renderer | 19 | P0 |
| FE-1412 | Empty/Error/Retry State | 19 | P0 |
| FE-1413 | submission_id Idempotency | 全局 | P0 |
| FE-1414 | Contract Tests | 全局 | P0 |
| FE-1415 | B5 Vertical E2E | Gate | P0 |
| FE-1416 | D5 Vertical E2E | Gate | P0 |
| FE-1417 | E4 Vertical E2E | Gate | P0 |
| FE-1418 | F6 Vertical E2E | Gate | P0 |
| FE-1419 | Renderer Acceptance Suite | 19 | P0 |
| FE-1420 | Dual Skin QA | 19 | P1 / Release |

17. 推荐实际开发顺序

不要按 R01 → R19 一个个孤立开发。

应该采用：

Phase A｜先打通 1 条完整链

选择：

ObjectCounter → Response → Evaluator → Evidence → Diagnosis → NextTask

先让一条链真正跑通。

Phase B｜建立 Renderer Framework

然后完成：

Renderer Registry

↓

Renderer Runtime

↓

TaskUISchema

↓

Response Adapter

↓

Semantic Event

↓

Evidence

↓

Diagnosis

这时其他 Renderer 才能批量接入。

Phase C｜按 Renderer 类型批量开发

| Batch | Renderer |
| --- | --- |
| A 基础数量 | ObjectCounter / NumberInput / NumberLine / TenFrame |
| B 结构运算 | BarModel / PlaceValue / ColumnArithmetic / FormulaBoard |
| C 数量关系 | ArrayBoard / GroupingBoard / EstimationCanvas |
| D 几何空间 | ShapeGallery / ShapeCanvas / SortingBoard / DirectionGrid |
| E 测量生活 | Ruler / Clock / MoneyBoard / PatternBoard |

18. 最终开发完成判定

一个 Renderer 不能因为：

“页面能打开、组件能操作”

就标记完成。

必须满足：

Renderer Complete

│

┌─────────────┼─────────────┐

↓             ↓             ↓

Semantic        Runtime       Contract

│             │             │

↓             ↓             ↓

Interaction → Evidence → Evaluator

│

↓

Diagnosis

│

↓

Next Task

│

↓

E2E PASS

即：

单 Renderer DoD

Semantic Definition

State Model

Semantic Interaction

Response Adapter

Evaluator

Evidence

Diagnosis Binding

Empty State

Error State

Retry State

Acceptance Test

Workspace Integration

TaskUISchema Integration

Response Contract Test

Diagnosis Contract Test

19. V1.4 当前真正的开发缺口结论

目前最需要注意的是：

不是

“19 个 Renderer 还要做 19 个页面。”

而是：

4 个已有 Renderer 需要从“组件实现”升级成“完整语义 Renderer”；19 个门控 Renderer 需要在统一 Runtime/Contract 基础上批量完成。

因此当前 V1.4 的开发主线应该正式调整为：

V1.4 Renderer Completion

│

┌────────────┴────────────┐

↓                         ↓

Framework P0                Renderer P0

│                         │

Runtime Contract          19 Semantic

Event Contract            19 Evaluator

Response Contract         19 Evidence

Diagnosis Contract        19 Acceptance

│                         │

└────────────┬────────────┘

↓

Five Vertical Gates

↓

Contract Freeze

↓

Release QA

最关键的判断

现在可以进入开发，但不应该直接让开发人员“把 19 个 Renderer 做完”。

应该先把本矩阵转成：

《V1.4 Renderer Development Task Breakdown》

也就是进一步拆到 FE-14xx → Renderer → 文件/模块 → API → Schema → Event → Evaluator → Evidence → Test Case → DoD 的粒度。

这样开发人员拿到后可以直接执行，而不是再次自行理解这份架构文档。